Утверждаю

Директор ООО «Енисейлесстрой»

____________________

В.А. Сиделев

Размещены «21» апреля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ B ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

«Многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. 2-ая очередь строительства» и инженерным обеспечением по адресу: пр-т. Свободный - ул. Демьяна Бедного в Железнодорожном  районе г. Красноярска», размещенную 10 апреля 2009 г.

II. Информация о проекте строительства.

| 2. Этапы и сроки реализации проекта | Начало строительства: 04.2009 Земляные работы – 04.2009 – 09.2009 Забивка свай – 04.2009 – 11.2009 Устройство фундамента – 04.2009 – 11.2009 Каркас и кирпичная кладка стен и перегородок 1-10 этажей – 11.2009 – 09.2010 Устройство кровли – 09.2010 – 11.2010 Заполнение оконных проемов – 03.2010 – 01.2011 Остекление балконов – 10.2010 – 01.2011 Электромонтажные работы – 05.2010 – 01.2011 Монтаж ОВ и ВиК – 05.2010 – 01.2011 Отделочные работы – 05.2010 – 02.2011 Наружные сети – 06.2009 – 01.2011 Благоустройство и МАФ – 02.2011 – 03.2011 Окончание строительства: 03.2011 |
| --- | --- |
| 7. Количество квартир в составе многоквартирного дома и их характеристики. | В здании рассчитано разместить 48 квартир общей площадью c учетом балконов 3213,4 м2 , из них: 21 квартира однокомнатная 5 типов, в том числе: 6 квартир общей площадью c учетом балконов 44,6 м2 каждая; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 45,1 м2; 6 квартиры общей площадью c учетом балконов 45,6 м2 каждая; 6 квартиры общей площадью c учетом балконов 45,7 м2 каждая; 2 квартиры общей площадью c учетом балконов 46,1 м2; 17 квартир двухкомнатных 7 типов, в том числе: 6 квартир общей площадью c учетом балконов 66,3 м2 каждая; 6 квартир общей площадью c учетом балконов 64,0 м2 каждая; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 66,8 м2; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 64,5 м2; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 70,3м2; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 74,8 м2; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 75,6 м2; 9 квартир трехкомнатных 4 типов, в том числе: 1 квартира общей площадью c учетом балконов 93,7 м2; 6 квартир общей площадью c учетом балконов 104,5 м2 каждая; 1 квартира общей площадью c учетом балконов 105,0 м2; - 1 квартира общей площадью c учетом балконов 128,9 м2; 1 квартира четырехкомнатная, общей площадью c учетом балконов 172,3 м2. |
| 8. Нежилые помещения | Функциональное назначение нежилых помещений: - 10 помещений общественного назначения с отдельными входами, в том числе: - 1 помещение общей площадью 42,9 м2; - 1 помещение общей площадью 44,1 м2; - 1 помещение общей площадью 45,1 м2; - 1 помещение общей площадью 50,8 м2; - 1 помещение общей площадью 53,6 м2; - 1 помещение общей площадью 57,8 м2; - 2 помещения общей площадью 66,8 м2 каждое; - 1 помещение общей площадью 86,1 м2; - 1 помещение общей площадью 91,3 м2. |
| 10. Срок ввода объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 кв. 2011 г., 31 марта 2011 г. |
| 11. Срок передачи объекта участнику долевого строительства | 30 июня 2011 г. |